 UMOWA Nr …..............
W dniu …..................roku, pomiędzy Gminą Łubnice reprezentowaną przez Wójta Gminy Annę Grajko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Lasoty 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

…....................................................................................

…....................................................................................

reprezentowanym przez ….............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 907, z późn. zm.) zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 
(Przedmiot umowy) 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

Remont drogi gminnej nr 001893TSłupiec - Budziska od km 0+460 do km 3+215   

Remont drogi gminnej nr 001761TSłupiec – Gace Słupieckie od km 0+000 do km 1+200  

Przebudowę drogi gminnej nr 001764TSłupiec - Zakupniki od km 0+000 do km 0+450 
2. Szczegółowy zakres robót określa: 

a) dokumentacja techniczna: 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

c) opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

§ 2 
(Termin realizacji)

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień …...................

§ 3 
(Obowiązki Zamawiającego) 

1. 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 


1)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 



2)
udział w odbiorach, 

 
3)
przekazanie dokumentacji technicznej, 


4)
przekazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2.
Osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy ze 
strony Zamawiającego jest …............................

§ 4 

(Obowiązki Wykonawcy) 
1. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 


1) realizowanie robót zgodnie z projektem technicznym, ofertą Wykonawcy, SIWZ, 
obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną a także 
wskazaniami Zamawiającego, 


2) przejęcie placu budowy oraz rozpoczęcie robót w terminie ustalonym w umowie, 


3) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością do 
odpowiednich izb, 


4) wyznaczenie Kierownika Budowy koordynującego realizację zadania i pełniącego 
funkcję zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 


5) zapewnienie obsługi geodezyjnej na każdym etapie wykonywanych robót, 


6) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p. 
poż., 


7) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających  
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia 
deklaracji lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub 
światowego certyfikatu ISO, 


8) wykonanie własnym kosztem i staraniem wszelkich badań laboratoryjnych 
(badanie zagęszczenia gruntu, badanie nośności podbudowy i nawierzchni, itp.) 


9) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagań 
określonych w art.21a ustęp 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 
Wykonawca 
będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, 


10) zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z 
realizowaną 
inwestycją, 


11) organizacja zaplecza budowy we własnym zakresie oraz jego likwidacja po 
zakończeniu robót, 


12) ochrona placu budowy i zaplecza, 


13) przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie 
Zamawiającego, 


14) pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości i 
zrzutu ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy, 


15) uporządkowanie terenu budowy i zaplecza po zakończeniu robót,


16)bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego 
przedstawicielami. 


17) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w 
czynnościach odbiorowych t.j, odbiorze końcowym, przeglądach 
gwarancyjnych w 
okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego, 


18) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy zawierającego 
dokumentację powykonawczą, niezbędne badania i sprawdzenia wymagane 
zgodnie z SST wraz z aprobatami technicznymi na 
użyte materiały i deklaracjami 
zgodności. 

§ 5 
1.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania 
podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne. 

2.
Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrzeć 
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i 
majątkowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku robót będących 
przedmiotem 
umowy (O.C.) za cały okres obowiązywania umowy oraz złożyć Zamawiającemu 
kopię zawartej umowy. 

§ 6 

(Udział podwykonawców w realizacji zamówienia) 

1.
Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. 

2.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą 
wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie, 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 

3.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umów zawartych z 
podwykonawcami o wykonanie części zamówienia, w terminie 7 dni od daty ich 
zawarcia. 

4.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą 
wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2. 
stosuje się odpowiednio. 

5.
Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania 
swoich podwykonawców i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego podwykonawcy lub 
pracownika podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej 
pracy dał powód do uzasadnionych skarg. 

6.
Umowy, o których mowa w ust. 1 i 4, powinny być zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
§ 7 

(Wynagrodzenie) 

1.
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
określonego w § 1 ustala się na kwotę brutto: …......... zł (słownie: …........................ 
…...............) tj netto ….........(słownie: …........................)+ należny podatek VAT w 
stawce 23.% w kwocie ….........................zł


- zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytkowania, na warunkach określonych umową.

Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferty Wykonawcy i obowiązujących przepisów.

§ 8 

(Zasady odbioru) 
1.
Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót w terminie do 
7 dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia. 

2.
Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę, 
po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

3.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony. 

4.
Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmówi 
odbioru do czasu ich usunięcia. Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie 
tych wad. 

5.
Faktury Wykonawcy będą regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy w 
terminie 21 dni od daty ich złożenia Zamawiającemu po ich 
uprzednim sprawdzeniu 
przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym na rachunek 
bankowy Wykonawcy ….......................................

6.
Płatność na podstawie faktur za roboty wykonane przez podwykonawców nastąpi 
po dostarczeniu dowodu zapłaty tych faktur podwykonawcom przez Wykonawcę. 

7.
Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 9 

(Zmiany postanowień umowy) 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach wskazanych w SIWZ.  

§ 10 

(Kary umowne)
1.
Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma 
prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 


1)
za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 


2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 


3)
za nienależytą realizację przedmiotu umowy, za odstąpienie 
Wykonawcy od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% 
wynagrodzenia 
brutto, 


4)
z tytułu złej jakości wykonanych prac i użytych materiałów – w wysokości do 
25% wynagrodzenia brutto. 

2.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z pobranego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar 
umownych z wynagrodzenia umownego lub z pobranego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

§ 11

(Gwarancja i rękojmia)
1.
Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do 
wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na 
okres …...............
2.
Bieg terminu gwarancji/rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez 
Zamawiającego odbioru końcowego robót i przekazania do użytku przedmiotu 
umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a jego zakończenie nie 
może nastąpić wcześniej niż po protokólarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego 
usunięcia wad ujawnionych w tym okresie. 

3.
Termin gwarancji/rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą 
zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia. 

4.
Wykonawca z tytułu gwarancji/rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 


1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną 
wykonanych robót; 


2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości/rękojmi w 
wyznaczonym w protokóle terminie, Zamawiający może usunąć wadę we 
własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 
niego koszty, związane z 
powierzeniem osobie trzeciej usunięcia wad wykonanych 
robót w okresie gwarancji 
jakości/rękojmi.

6.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi po terminie jej 
wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 

7.
W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone 
w § 10. 

8.
Gwarancja Wykonawcy/rękojmia obejmuje również roboty wykonane przez 
podwykonawców lub innych osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do 
wykonania tych robót materiały. 

§ 12 

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy


w formie …....................... na kwotę …................ zł, (słownie: 
…...................................../100 zł) 


- tj. 7 % wartości oferty brutto. 

2. 
Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową 
wykonanie robót zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, a pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona lub 
zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

3. 
Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 niniejszej 
umowy ulegnie zmianie z powodu m. innymi: ograniczenia przedmiotu umowy 
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ulegnie 
odpowiednio zmianie. 

4. 
W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym 
oraz upływu terminu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, a 
dotyczących należytego wykonania przedmiotu umowy, zatrzyma należną kwotę 
zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliższej faktury, a 
Wykonawca oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę. 
§ 13

(Odstąpienie od umowy)
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 


a. w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 


b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnia 
się z tym tak dalece, iż niemożliwym stało się ich zakończenie w terminie, lub nie 
kontynuuje ich, w przypadku przerwania, pomimo wezwania przez zamawiającego 
złożonego na piśmie. 


c. wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo 
wezwania 
nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 

       W przypadku określonym w ust. 1 lit. b – c, odstąpienie nastąpi ze skutkiem 
natychmiastowym z  winy leżącej po stronie wykonawcy. 

2.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów 
wypowiedzenia jeżeli zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru 
robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

3.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4.
W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 


a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale 
zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według 
stanu na dzień odstąpienia, 


b. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 


c. Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbiór robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Najpóźniej w terminie 10 dni 
wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 

§ 14 

(Postanowienia końcowe)

1. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego w części 
dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze 
zm.) 

2. 
Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie 
rozwiążą 
polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje zamawiający a jeden Wykonawca.

W Y K O N A W C A: 





Z A M A W I A J Ą C Y: 

Kontrasygnata Skarbnika:
